| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临沧市临翔区存量住宅用地项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报日期：2025年2月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |
| 序号 | 县（市、区) | 项目名称 | 开发企业 |  | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| 1 | 临翔区 | 临沧骏景房地产开发有限公司 | 临沧骏景房地产开发有限公司 |  | 凤翔街道 | 凤翔路与沧江路之间 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9973 | 2021年01月12日 | 2021年12月01日 | 2024年12月01日 | 已动工未竣工 | 2.32 |
| 2 | 临翔区 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 |  | 凤翔街道 | 临沧城世纪路南侧，沧江路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.2927 | 2023年11月08日 | 2025年1月30日 | 2028年10月29日 | 未动工 |  |
| 3 | 临翔区 | 临沧世玺凤凰城三期 | 临沧世玺房地产开发有限公司 |  | 凤翔街道 | 临沧市主城区南部、环城西路南侧、大转山北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.185 | 2021年09月22日 | 2022年09月20日 | 2024年09月19日 | 未动工 |  |
| 4 | 临翔区 | 临沧世玺凤凰城三期 | 临沧世玺房地产开发有限公司 |  | 凤翔街道 | 临沧市主城区南部、环城西路东侧、机场路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5764 | 2021年09月16日 | 2022年11月30日 | 2024年11月30日 | 未动工 |  |
| 5 | 临翔区 | 京樾府 | 云南恒宁置业有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧玉龙小区西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.6532 | 2019年11月04日 | 2020年04月30日 | 2022年04月30日 | 已动工未竣工 | 1.41 |
| 6 | 临翔区 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 |  | 凤翔街道 | 临沧城世纪路南侧，沧江路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.3008 | 2023年9月26日 | 2024年12月20日 | 2027年12月19日 | 未动工 |  |
| 7 | 临翔区 | 高新首府一期 | 临沧工业园区国有资产投资经营有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧南屏小学北侧、规划忙令中路东侧、泛华地块西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9159 | 2020年04月27日 | 2021年05月06日 | 2023年05月05日 | 已动工、未竣工 | 1.85 |
| 8 | 临翔区 | 临沧盈鹏商贸集团有限公司 | 临沧盈鹏商贸集团有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧市临翔区东环线东侧、车城大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6541 | 2020年04月20日 | 2021年04月20日 | 2024年04月20日 | 未动工 |  |
| 9 | 临翔区 | 白鹭园 | 云南临锐祥旅游文化投资开发有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧城东北部、原茶文化风情园旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7078 | 2019年01月29日 | 2020年02月27日 | 2022年02月27日 | 未动工 |  |
| 10 | 临翔区 | 白鹭园 | 云南临锐祥旅游文化投资开发有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧城东北部、原茶文化风情园旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3218 | 2019年01月29日 | 2020年02月27日 | 2022年02月27日 | 未动工 |  |
| 11 | 临翔区 | 白鹭园 | 云南临锐祥旅游文化投资开发有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧城东北部、原茶文化风情园旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7015 | 2019年01月29日 | 2020年02月27日 | 2022年02月27日 | 未动工 |  |
| 12 | 临翔区 | 金都上品 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 |  | 忙畔街道 | 临沧城北片区、西环路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7335 | 2018年12月24日 | 2019年11月02日 | 2022年11月02日 | 已动工，未竣工 | 4.7335 |
| 13 | 临翔区 | 万事家园 | 临沧万事房地产开发有限责任公司 |  | 凤翔街道 | 临沧市临翔区主城区东部、临清连接线东侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.3949 | 2018年11月22日 | 2019年08月01日 | 2022年08月01日 | 已动工、未竣工 | 0.3949 |
| 14 | 临翔区 | 万事家园 | 临沧万事房地产开发有限责任公司 |  | 凤翔街道 | 临沧市临翔区主城区东部、临清连接线东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0039 | 2018年11月22日 | 2019年08月01日 | 2022年08月01日 | 已动工、未竣工 | 1.0039 |
| 15 | 临翔区 | 临沧旗山花园度假有限责任公司 | 临沧旗山花园度假有限责任公司 |  | 忙畔街道 | 临沧城旗山脚 | 其他普通商品住房用地 | 7.4996 | 2014年07月25日 | 2014年08月31日 | 2016年08月31日 | 已动工、未竣工 | 7.4996 |
| 16 | 临翔区 | 临沧市城乡建设开发集团有限公司 | 临沧市城乡建设开发集团有限公司 |  | 忙畔街道 | 临翔区忙畔街道滨河西路与工业园区一号路西北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.646 | 2022年03月03日 | 2023年03月02日 | 2025年03月01日 | 未动工 |  |
| 17 | 临翔区 | 临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司 | 临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司 |  | 忙畔街道 | 主城区西部、环城西路以西、旗山公园东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.8692 | 2021年08月13日 | 2022年08月01日 | 2024年08月01日 | 未动工 |  |
| 18 | 临翔区 | 高新首府一期 | 临沧工业园区国有资产投资经营有限公司 |  | 忙畔街道 | 临沧市传染病医院西侧、规划忙令中路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.7975 | 2021年09月17日 | 2022年08月30日 | 2024年08月29日 | 已动工，未竣工 | 1.7975 |
| 19 | 临翔区 | 悦江府 | 临沧恒骏房地产开发有限公司 |  | 凤翔街道 | 凤翔街道圈掌社区南北河南侧、南汀河滨河路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.9997 | 2022年03月01日 | 2023年02月26日 | 2025年02月25日 | 已动工、未竣工 | 0.9997 |
| 20 | 临翔区 | 海棠佳苑四期 | 临沧星美置业有限公司 |  | 凤翔街道 | 临翔区南天路世玺凤凰城小区东侧、南汀河西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.5781 | 2021年09月16日 | 2022年11月30日 | 2024年11月29日 | 已动工、未竣工 | 0.25 |
| 21 | 临翔区 | 棚户区改造安置房二期 | 临沧建投开发投资有限公司 |  | 凤翔街道 | 圈掌社区安置房一期西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2735 | 2022年10月31日 | 2023年10月05日 | 2025年10月01日 | 已动工、未竣工 | 1.1 |
| 22 | 临翔区 | 金旭嘉苑 | 临沧恩临房地产开发有限公司 |  | 凤翔街道 | 临翔区团结路西侧，金旭之光一期西门对面 | 其他普通商品住房用地 | 0.6667 | 2022年08月22日 | 2023年08月20日 | 2025年08月19日 | 已动工、未竣工 | 0.6667 |
| 23 | 临翔区 | 海棠文院 | 临沧长麟房地产开发有限公司 |  | 凤翔街道 | 临翔区南天路西侧、园林路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2778 | 2022年04月11日 | 2023年04月08日 | 2026年04月01日 | 已动工、未竣工 | 2.2778 |
| 24 | 临翔区 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 | 临沧强力房地产开发有限责任公司 |  | 忙畔街道 | 临翔区忙畔街道沧江路延长线 | 其他普通商品住房用地 | 3.907 | 2023年5月25日 | 2024年5月10日 | 2027年5月9日 | 未动工 |  |
| 25 | 临翔区 | 临翔区忙畔片区保障性租赁住房 | 临沧市临翔区住房和城乡建设局 |  | 忙畔街道 | 临翔区忙畔街道太华路南侧 | 保障性租赁住房 | 7.4662 | 2023年5月9日 | 2024年8月31日 | 2027年8月30日 | 未动工 |  |
| 26 | 临翔区 | 临翔区喜鹊窝片区棚户区改造及基础设施配套 | 临沧市临翔区住房和城乡建设局 |  | 忙畔街道 | 临翔区忙畔街道太华路南侧 | 安置的商品住房 | 0.8793 | 2023年5月9日 | 2024年8月31日 | 2027年8月30日 | 未动工 |  |
| 27 | 临翔区 | 临沧恒创置业有限公司 | 临沧恒创置业有限公司 |  | 忙畔街道 | 临翔区文化路与灵山路交叉口西南侧，书香世家小区东侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.5771 | 2024/7/18 | 2025/11/28 | 2027/11/27 | 未动工 |  |
| 28 | 临翔区 | 云南易成教育咨询有限公司 | 云南易成教育咨询有限公司 |  | 凤翔街道 | 临翔区前程大道金玉旗缘小区段东侧，京樾府小区西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.8126 | 2024/7/18 | 2025/11/28 | 2027/11/27 | 未动工 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 81.6891 |  |  |  |  | 26.3036 |